Seksjon 1 - information

Navn: BarkMate

Sprint number: 2

Tid: 22.03 – 02.04

Seksjon 2 – Sprint planlegging

2.1. Sprint Mål:

I denne sprinten skal vi lage den tredje prototype, hvor vi skal fokusere på iteraksjon funksjonalitet på nettsiden. Samt skal vi se på brukervennelighet og testplan.

2.2. Definisjon av ferdig:

- Den tredje prototype skal kunne ha fungerende/aktive knapper

- Prototypen skal være i sammsvar med de farge valgene vi har blitt enige om fra forige protoype

- En ferdig testplan

- Fikse fundamentale brukergrensesnittett.

- Oppdatere Kanban

- Vidre se etter ‘bugs’ om mulig

- Oppdatere og legge link til nettside for inspeksjon.

2.3. Sprint backlog:

| Gjøremål Id | ID Beskrivelse | Estimert Størelse | Kunde Verdi |
| --- | --- | --- | --- |
| U01 | Få ferdig tredje ptrototype | 20 | Høy |
| U02 | Testplan | 15 | Medium |
| U03 | Brukergrensesnitt | 10 | Høye |

2.4. Kanban Board

Trello Kanban (Den vi liker best):

GitHub Kanban:

Section 3 – Sprint Oppsummering

3.1. Refletiv Oppsummering

Participants: Andreas Moen, Marcus Ringstad, Jostein Moen

Meeting duration, location: 02.04-24 12:00 Møtet foregikk over Discord, vi gikk igjennom hva som manglet og hva som var gjordt:

| Gjøremål Id | ID Beskrivelse | Estimert Størelse | Status | Demo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U01 | Få ferdig tredje ptrototype | 20 | Ferdig | Ja |
| U02 | Testplan | 15 | Ferdig | Nei |
| U03 | Brukergrensesnitt | 10 | Vi har begynt, men trenger mere tid | Nei |

3.2. Kunde Feedback

- Av det vi satt som mål i Sprint 2, ble store deler gjennomført. Vi vil si oss fornøyde med resultatet.

- U01, U02 er ferdig.

- U03 trenger mere arbeid. Vi skal legge mere tid til dette for å gjøre så godt vi an for å redusere feil i brukergrensesnittet, dette vil jobbes vidre med i neste Sprint.

Section 4 – Retroperspektivt Møte

Participants: Andreas Moen, Marcus Ringstad, Jostein Moen

Meeting duration, location: 02.04-24 21:00 Møtet foregikk over Discord.

Begynne å gjøre:

- Gi mere konktrete oppgaver

- På de større oppgaver med større størelse må vi være flere som bedømmer.

- Gjøre ting med engang, slik at vi har bedre tid i til å redigere/oppdatere.

- Flinkere til å si ifra om noe er vanskelig/trenger hjelp.

Stoppe å gjøre:

- Møte 1 gang I uken (for lite)

- Gi for store oppgaver

Fortsette med:

- Samme Arbeidsinnstats

- Fortsete med god moral